LIDERABOT

BITÁCORA DE MONITOREO Y CONTROL

Curso: DDSE3 — 2026-2

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Proyecto | LideraBot |
| Grupo | G1 |
| Repositorio GitHub | Enlace al repositorio |
| Periodo | 2026-2 |
| Fecha de inicio de la bitácora | [7/09/2026] |
| Sprint actual | Sprint 2 — Fase 2: Integración funcional del prototipo |

Documento de trabajo — actualización continua del equipo

# 1. Estructura del Equipo y Roles Scrum

El equipo de LideraBot trabajará bajo el marco de trabajo Scrum. Los roles operativos podrán variar según las necesidades del Sprint y las tareas del proyecto. La función de líder será permanente y estará a cargo de José Arrieta.

| Integrante | Rol base | Responsabilidad principal | Rol variable según necesidad |
| --- | --- | --- | --- |
| José Arrieta | Líder / Scrum | Coordinación general, seguimiento y articulación del equipo. | No aplica: líder permanente. |
| Elías Vélez | Backend | Desarrollo de servicios, lógica del sistema y conexión con datos/IA. | Apoyo técnico, pruebas o integración. |
| Yesid Ávila | Frontend | Desarrollo de interfaces y conexión con el backend. | Apoyo en integración y pruebas. |
| Jesús Romero | Documentación | Documentación técnica, metodológica y seguimiento de evidencias. | Apoyo en pruebas, análisis y organización. |
| David Tavera | Diseño de interfaz | Diseño UI/UX y definición visual de la experiencia. | Apoyo en frontend, prototipado y pruebas de usabilidad. |

## 1.1 Principio de roles variables

- El rol base identifica la responsabilidad principal de cada integrante.

- Las tareas podrán reasignarse durante un Sprint cuando el proyecto lo requiera.

- Los cambios de responsabilidad deberán registrarse en la bitácora.

- José Arrieta mantiene de forma permanente el rol de líder del equipo.

- La asignación de tareas debe priorizar el cumplimiento del objetivo del Sprint y la colaboración.

## 1.2 Horarios y datos de contacto

| Integrante | Horario de reunión individual | GitHub User | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| José Arrieta | [Por definir] | jose22092 |  |
| Elias Velez | [Por definir] | evelezfajardo08 |  |
| Yesid Avila | [Por definir] | yesid4n |  |
| Jesus Romero | [Por definir] | jromeroorozco-boop |  |
| David Tavera | [Por definir] | TaveraDavid1108 |  |

# 2. Avances del Sprint / Semana Actual

Esta sección se actualiza durante cada Sprint para registrar entregables, avances, evidencias y estado de las actividades.

## 2.1 Datos del Sprint

| Elemento | Registro |
| --- | --- |
| Sprint | fase inicial de prototipado |
| Fecha de inicio | [7/09/2026] |
| Fecha de cierre | [11/09/2026] |
| Objetivo del Sprint | [Preparar las bases documentales, visuales y técnicas necesarias para iniciar el desarrollo funcional del prototipo de LideraBot. ] |
| Responsable de seguimiento | José Arrieta |
| Estado general | En progreso |

| Estado | Actividad / Entregable | Responsable | Fecha | Evidencia / Enlace |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 2.2 Entregables y tareas

| - COMPLETADO | Definición de estructura inicial del conocimiento del chatbot | Jesus Romero | 27/08/2026 | Carpeta/documento de fuentes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - COMPLETADO - COMPLETADO | - Verificación de conexión Backend ↔ MongoDB - Investigación de integración de IA con backend existente | Elías Velez | 27/08/2026 | Evidencia del servidor Documentacion_Integracion_IA_LideraBot.pdf |
| - PENDIENTE - PENDIENTE | - Diseño de logo de LideraBot - Diseño de iconos y pestañas. | David Tavera | 27/08/2026 | Enlace/imagen |
| PENDIENTE | Investigar antecedentes relacionados con LideraBot: estudios, investigaciones, artículos, proyectos similares y aplicaciones afines. Elaborar un documento para incorporar los antecedentes pertinentes al documento maestro. | Yesid Avila | 27/08/2026 | documento de antecedentes |
| COMPLETADO | Integración del servicio de IA (Gemini) con el backend existente | Elías Vélez | 07/09/2026–13/09/2026 | [Enlace/evidencia — suministrado por el líder] |
| EN PROGRESO | Crear y validar el endpoint POST /bots/chat para recibir mensajes y retornar respuestas de LideraBot | Elías Vélez | 07/09/2026–13/09/2026 | [Evidencia Postman/Swagger/commit — suministrado por el líder] |
| EN PROGRESO | Integrar la interfaz ya desarrollada en código con el backend para enviar mensajes y mostrar respuestas | Yesid Avila | 07/09/2026–13/09/2026 | [Evidencia/commit — suministrado por el líder] |
| EN PROGRESO | Investigar cómo integrar la base de conocimiento construida en NotebookLM/Gemini con la GEM de Gemini que Elías ya integró al proyecto | Jesus Romero | 07/09/2026–13/09/2026 | Documento de integracion a la GEM comit |
| EN PROGRESO | Finalizar elementos de identidad visual y componentes necesarios para el prototipo | David Tavera | 07/09/2026–13/09/2026 | [Enlace Figma/recursos ] |
| EN PROGRESO | Coordinar la integración, seguimiento del Sprint, validación de avances y registro de decisiones | Jose Arrieta | 07/09/2026–13/09/2026 | [Bitácora/evidencias — suministrado por el líder] |

## 2.3 Evidencia de Ingeniería de Prompts

| Elemento | Registro |
| --- | --- |
| Prompt utilizado | [ROL]: Actúa como un experto en arquitectura de software educativo, ingeniería de prompts y diseño instruccional especializado en asistentes virtuales con inteligencia artificial. [OBJETIVO]: Diseñar el flujo conversacional y la lógica de sugerencias adaptativas para que LideraBot recomiende actividades de liderazgo basadas en el diálogo con el estudiante. [CONTEXTO]: LideraBot es un software educativo interactivo dirigido a estudiantes universitarios para fortalecer habilidades de liderazgo, comunicación y toma de decisiones mediante un asistente virtual por voz o texto. Emplea metodologías ágiles (Scrum) y un motor de análisis de desempeño. [ACCIÓN]: - Redactar un ejemplo de diálogo estructurado de 4 turnos entre el estudiante y LideraBot donde se evidencie una dificultad en equipo. - Especificar cómo el módulo NLP y el motor de recomendación adaptativa detectan esa necesidad y sugieren una actividad específica. [SALIDA]: Un documento en formato Markdown que incluya el guión del diálogo en una tabla técnica y una breve descripción del análisis de IA subyacente. |
| Metodología | ROCAS + MOCAVI / MODESEC |
| Herramienta IA | ChatGPT + Gemini IA |
| Objetivo del prompt | Diseñar un flujo conversacional inicial que permita a LideraBot identificar una posible dificultad de la estudiante relacionada con el trabajo en equipo y, a partir de ella, orientar una actividad educativa adaptativa. Para este ejemplo se trabajará la competencia de comunicación, específicamente la comunicación asertiva en equipos. |
| Resultado obtenido | Para este ejemplo se trabajará la competencia de comunicación, específicamente la comunicación asertiva en equipos. Estado actual LideraBot se encuentra en una etapa inicial de prototipado. El equipo cuenta con un repositorio en GitHub, un backend/servidor inicial, MongoDB y una maqueta básica de la interfaz. La integración definitiva entre frontend, backend, MongoDB y el servicio de IA aún está pendiente. Propuesta Implementar progresivamente un flujo en el que la conversación sea analizada para identificar la competencia que requiere fortalecimiento y generar una recomendación educativa. Siguiente paso Implementar primero una prueba sencilla de comunicación entre frontend → backend → servicio de IA, antes de construir un sistema adaptativo más complejo. 2. Diálogo de ejemplo Situación: un estudiante tiene dificultades para comunicarse con los integrantes de su equipo durante un proyecto académico. Turno Actor Mensaje Información relevante detectada 1 Estudiante "Estoy teniendo problemas con mi grupo porque siento que no escuchan mis ideas para el proyecto." Posible dificultad de comunicación dentro del equipo. 2 LideraBot "Entiendo. Trabajar en equipo puede ser difícil cuando sentimos que nuestras ideas no son escuchadas. ¿Qué haces normalmente cuando quieres proponer una idea al grupo?" LideraBot busca ampliar el contexto antes de realizar una recomendación. 3 Estudiante "Normalmente intento explicar mi propuesta, pero cuando alguien no está de acuerdo prefiero dejar de discutir y aceptar lo que diga el grupo." Se observa una posible oportunidad de mejora en comunicación asertiva y expresión de ideas. 4 LideraBot "Por lo que describes, podrías fortalecer tu comunicación asertiva. Te propongo una actividad breve en la que practicarás cómo expresar una idea, escuchar una opinión diferente y responder buscando un acuerdo con tu equipo." Identificación de una posible área de mejora y recomendación de actividad. 3. Análisis de la necesidad Problema principal El estudiante presenta una posible dificultad para expresar y defender sus ideas dentro de un equipo cuando existen opiniones diferentes. Competencia relacionada Comunicación, específicamente: Comunicación asertiva en equipos. Indicadores encontrados A partir exclusivamente del diálogo: El estudiante considera que sus ideas no son escuchadas. Intenta explicar sus propuestas. Cuando alguien no está de acuerdo, prefiere dejar de discutir. Finalmente acepta la decisión del grupo. Estos indicadores permiten plantear una posible área de mejora, pero no constituyen un diagnóstico. Nivel estimado Medio. La estimación es conceptual para el prototipo y se basa únicamente en la información disponible en la conversación. Información para seguimiento Podría almacenarse: Competencia identificada. Necesidad detectada. Nivel estimado. Actividad recomendada. Identificador del usuario. Identificador de la conversación. Fecha y hora. Resultado de la actividad posteriormente realizada. 4. Análisis del módulo NLP El módulo NLP podría analizar cada mensaje del estudiante para identificar información útil para el sistema. En este ejemplo: { "intencion": "buscar orientación sobre una dificultad en equipo", "competencia": "comunicación", "necesidad": "comunicación asertiva", "nivel": "medio", "confianza": 0.82 } ¿Cómo funciona? Mensaje del estudiante ↓ Procesamiento del texto ↓ Identificación de intención ↓ Análisis del contexto ↓ Clasificación de competencia ↓ Identificación de posible necesidad ↓ Estimación conceptual del nivel Por ejemplo, expresiones como: "no escuchan mis ideas" "cuando alguien no está de acuerdo" "prefiero dejar de discutir" "aceptar lo que diga el grupo" aportan contexto para considerar que existe una posible necesidad relacionada con la comunicación asertiva. Estado actual Este análisis corresponde a la lógica propuesta para LideraBot. El proyecto todavía no cuenta con este módulo implementado. 5. Lógica del motor de recomendación Una primera versión del motor puede utilizar reglas sencillas. SI competencia = "comunicación" Y necesidad = "comunicación asertiva" Y nivel = "medio" ENTONCES recomendar actividad = "Comunicación asertiva en equipos" Flujo conceptual Necesidad detectada ↓ Competencia: Comunicación ↓ Necesidad: Comunicación asertiva ↓ Nivel: Medio ↓ Buscar actividad compatible ↓ "Comunicación asertiva en equipos" ¿Por qué esta actividad? Porque responde directamente a la dificultad identificada en el diálogo: el estudiante necesita practicar cómo expresar sus ideas, responder ante opiniones diferentes y participar en la construcción de acuerdos. Esta aproximación también permite que el prototipo comience con reglas sencillas antes de implementar un sistema de recomendación más sofisticado. 6. Actividad recomendada Nombre Comunicación asertiva en equipos Objetivo Fortalecer la capacidad del estudiante para expresar una propuesta, escuchar opiniones diferentes y construir acuerdos dentro de un equipo académico. Competencia Comunicación. Situación Tu equipo debe decidir cómo presentar un proyecto universitario. Tienes una propuesta diferente a la de tus compañeros, pero algunos integrantes no están de acuerdo. Instrucciones El estudiante debe responder: ¿Cómo presentarías tu propuesta al equipo? ¿Cómo responderías si un compañero no está de acuerdo? ¿Qué harías para buscar un punto de encuentro entre las propuestas? Respuesta esperada No debería existir necesariamente una única respuesta correcta. El sistema puede valorar elementos como: Expresión clara de las ideas. Respeto por las opiniones de los demás. Capacidad de escuchar. Argumentación. Búsqueda de acuerdos. Evaluación básica Podría utilizarse una escala conceptual: Criterio Bajo Medio Alto Expresa su idea claramente ☐ ☐ ☐ Escucha otras opiniones ☐ ☐ ☐ Argumenta su posición ☐ ☐ ☐ Busca acuerdos ☐ ☐ ☐ Retroalimentación Ejemplo: "Tu respuesta muestra que puedes expresar tu propuesta de manera clara. Para fortalecer tu comunicación asertiva, intenta incorporar también la opinión de tus compañeros y buscar elementos en común antes de tomar una decisión." 7. Datos a registrar en MongoDB Una estructura conceptual inicial podría ser: { "userId": "...", "conversationId": "...", "competency": "comunicación", "detectedNeed": "comunicación asertiva", "level": "medio", "confidence": 0.82, "recommendedActivity": "comunicación asertiva en equipos", "timestamp": "..." } Posteriormente podría ampliarse para registrar el resultado de la actividad: { "activityId": "...", "activityScore": 0, "feedback": "...", "completedAt": "..." } Estado actual MongoDB ya forma parte del entorno técnico disponible, pero esta estructura representa una propuesta de datos para la funcionalidad adaptativa y no debe asumirse como un esquema ya implementado. 8. Flujo técnico de integración Mensaje del estudiante ↓ Frontend ↓ API / Backend ↓ Módulo NLP / IA ↓ Identificación de competencia ↓ Identificación de necesidad ↓ Motor de recomendación ↓ Actividad recomendada ↓ Respuesta de LideraBot ↓ Registro del resultado ↓ MongoDB Función de cada componente Frontend Presenta el chat y permite al estudiante escribir o posteriormente enviar mensajes mediante voz. Backend / API Recibe las solicitudes del frontend y coordina la comunicación con los servicios necesarios. Motor de IA / NLP Procesa el lenguaje del estudiante y ayuda a identificar intención, contexto y posibles áreas de mejora. Motor de recomendación Relaciona la necesidad identificada con una actividad educativa disponible. MongoDB Almacena información necesaria para mantener el historial y realizar seguimiento del progreso. 9. Consideraciones para el prototipo Estado actual El equipo tiene: GitHub ↓ Servidor / Backend inicial ↓ MongoDB + Maqueta básica de interfaz Todavía falta conectar los componentes. Propuesta Para el primer prototipo funcional se recomienda no implementar inmediatamente toda la lógica adaptativa. Primero construir un flujo mínimo: Frontend ↓ POST /api/chat ↓ Backend ↓ Servicio de IA ↓ Respuesta ↓ Frontend Después incorporar: Respuesta de IA ↓ Identificación de competencia ↓ Necesidad ↓ Recomendación ↓ MongoDB Esto permite al equipo validar cada componente individualmente y evitar una arquitectura demasiado compleja para la primera versión. 10. Próximos pasos de implementación Prioridad 1 — Backend Elias Velez Revisar la estructura actual del servidor. Verificar la conexión con MongoDB. Crear el endpoint inicial /api/chat. Investigar e implementar la comunicación con el servicio de IA. Mantener las credenciales mediante variables de entorno. Prioridad 2 — Frontend Yesid Avila Convertir la maqueta básica en una interfaz funcional. Construir el componente de chat. Crear campo de entrada y botón de envío. Preparar la comunicación con /api/chat. Prioridad 3 — Diseño David Tavera Finalizar logo. Definir iconografía. Diseñar pestañas. Establecer colores y tipografías. Crear componentes visuales reutilizables para orientar el desarrollo frontend. Prioridad 4 — Base de conocimiento Jesus Romero Seleccionar fuentes académicas. Clasificarlas por competencia. Registrar autor, año, fuente y temática. Preparar los documentos para su futura utilización como base de conocimiento. Prioridad 5 — Coordinación José Arrieta — Líder Supervisar el Sprint. Coordinar dependencias entre las actividades. Verificar avances. Definir prioridades. Integrar los resultados de diseño, documentación, frontend y backend. Mantener actualizado el estado del proyecto. 🎯 Incremento esperado al finalizar esta etapa El objetivo no debería ser decir "LideraBot ya está terminado", sino llegar a una primera prueba de concepto: LIDERABOT │ ┌───────┴───────┐ ↓ ↓ INTERFAZ BACKEND │ │ │ ├── MongoDB ✓ │ │ │ └── IA ← en integración │ └──────► CHAT FUNCIONAL Y a partir de ahí evolucionar hacia: Conversación ↓ Análisis IA ↓ Competencia ↓ Necesidad ↓ Actividad adaptativa ↓ Resultado ↓ Progreso del estudiante |
| Evidencia | [Enlace] |

# 3. Cuellos de Botella y Apoyo Requerido

| Fecha | Riesgo / Bloqueo | Impacto | Responsable | Acción propuesta | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07/09/2026 | Integración del servicio de IA con el backend todavía no completada. | Alto | Elías Vélez | Probar primero una comunicación mínima Frontend → Backend → Gemini → respuesta y corregir errores antes de ampliar funcionalidades. | Abierto |
| 07/09/2026 | La interfaz ya está desarrollada en código, pero aún requiere conexión funcional con la API del backend. | Alto | Yesid Avila | Consumir POST /bots/chat y manejar estados de carga, errores y respuesta. | Abierto |
| 07/09/2026 | La base de conocimiento está recopilada y trabajada en NotebookLM, pero aún debe organizarse para definir cómo se integrará posteriormente al sistema. | Medio | Jesus Romero | Clasificar fuentes por competencia y preparar una matriz trazable para una futura estrategia RAG. | Abierto |

## 3.1 Ayuda requerida del docente

- [X] Duda conceptual para clase presencial: ¿Cómo debería delimitarse el alcance de la identificación de competencias de liderazgo, comunicación y toma de decisiones para que sea educativo y no se interprete como diagnóstico psicológico?

- [X] Duda técnica: ¿Qué arquitectura y estrategia de integración recomienda para conectar el backend con Gemini y posteriormente incorporar la base de conocimiento sin sobrecargar el prototipo académico?

- [X] Duda metodológica / Scrum: ¿Cómo validar el incremento del Sprint 2 y qué criterios mínimos deberían cumplirse para considerar funcional el flujo Frontend → Backend → IA → Frontend?

- [X] Duda pedagógica: ¿Cómo definir criterios sencillos para evaluar si una actividad recomendada realmente corresponde a la necesidad detectada en la conversación?

- [ ] Otro: _____________________________________________________________

# 4. Registro de Reuniones y Seguimiento

| Fecha | Tipo | Participantes | Temas tratados | Acuerdos | Responsable | Próximo paso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07/09/2026 | Sprint | Equipo completo | Inicio de la Fase 2; estado actual del prototipo y prioridades de integración. | Priorizar el flujo conversacional mínimo y no intentar implementar todas las funcionalidades simultáneamente. | José Arrieta | Coordinar tareas y revisar avances de integración durante la semana. |
| 07/09/2026 | Individual | José Arrieta / Elías Vélez | Backend, Gemini, endpoint de conversación y MongoDB. | Validar primero la comunicación con IA y posteriormente la persistencia de conversaciones. | Elías Vélez | Implementar/probar POST /bots/chat. |
| 07/09/2026 | Individual | José Arrieta / Yesid Ávila | Interfaz existente en código y conexión con backend. | No rehacer la interfaz; integrar la interfaz existente con la API. | Yesid Ávila | Conectar envío/recepción de mensajes y estados de la interfaz. |

# 5. Control del Repositorio y Evidencias de Ingeniería

| Fecha | Integrante | Commit / Rama | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07/09/2026 | Elías Vélez | feature/ia — pendiente de registrar commit | Integración inicial del servicio Gemini con el backend y preparación del endpoint conversacional. | Pendiente |
| 07/09/2026 | Yesid Ávila | feature/frontend — pendiente de registrar commit | Conexión de la interfaz existente en código con el endpoint del backend. | Pendiente |
| 07/09/2026 | Jesús Romero | docs — pendiente de registrar commit | Organización y clasificación de la base de conocimiento para futura integración. | Pendiente |
| 07/09/2026 | José Arrieta | develop/docs — pendiente de registrar commit | Seguimiento del Sprint, coordinación de integración y actualización de bitácora. | Pendiente |

## 5.1 Convención sugerida de ramas

- main — versión estable del proyecto.

- develop — integración de funcionalidades.

- feature/frontend — desarrollo de funcionalidades frontend.

- feature/backend — desarrollo de funcionalidades backend.

- feature/ia — integración o pruebas relacionadas con IA.

- feature/uiux — diseño y ajustes de interfaz.

- docs — documentación del proyecto.

# 6. Tareas Pendientes y Próximos Pasos

| Prioridad | Tarea | Responsable | Fecha límite | Dependencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Integrar Gemini con el backend y validar la respuesta del servicio de IA. | Elías Vélez | 13/09/2026 | Backend existente y credenciales/configuración del servicio de IA | En progreso |
| Alta | Conectar la interfaz existente con POST /bots/chat y comprobar el flujo conversacional. | Yesid Ávila | 13/09/2026 | Endpoint funcional del backend | En progreso |
| Media | Preparar persistencia de conversaciones e interacciones en MongoDB. | Elías Vélez | 13/09/2026 | Flujo básico de conversación funcionando | Pendiente |
| Media | Organizar la base de conocimiento por competencias y documentar fuentes. | Jesus Romero | 13/09/2026 | Documentos recopilados | En progreso |
| Baja | Finalizar elementos visuales pendientes y dejar recursos listos para integración. | David Tavera | 13/09/2026 | Definiciones visuales del equipo | En progreso |

# 7. Historial de Sprints

| Sprint | Periodo | Objetivo | Incremento esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 17/08/2026–27/08/2026 | Preparar las bases documentales, visuales y técnicas del prototipo. | Repositorio GitHub, backend inicial, MongoDB, diseño inicial, recopilación de documentos y base de conocimiento inicial. | Completado |
| Sprint 2 | 07/09/2026–13/09/2026 | Integración funcional del prototipo conversacional. | Flujo Frontend → Backend → IA → Frontend y preparación de persistencia en MongoDB. | En progreso |
| Sprint 3 | Por definir | Integración de la base de conocimiento y manejo de contexto conversacional. | Contexto de conversación y primera estrategia de recuperación de conocimiento. | Pendiente |
| Sprint 4 | Por definir | Implementación del sistema de recomendaciones adaptativas. | Identificación de necesidades y recomendaciones de actividades educativas. | Pendiente |
| Sprint 5 | Por definir | Evaluación, ajustes, documentación final y entrega. | Prototipo validado, documentación final y preparación de entrega. | Pendiente |

# 8. Alcance Funcional del Prototipo

- Interacción del estudiante mediante chat.

- Retroalimentación empática y motivacional.

- Cuestionarios de autoevaluación.

- Ejercicios prácticos sobre toma de decisiones.

- Registro y análisis del progreso.

- Dashboard del estudiante con indicadores de progreso.

- Historial de actividades.

- Recomendaciones personalizadas.

- Integración progresiva del motor de IA.

## 8.1 Casos de uso base

| Código | Caso de uso | Actor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| CU-01 | Iniciar interacción | Estudiante | Ingresa al sistema y abre el chat o la opción de voz. |
| CU-02 | Recibir retroalimentación motivacional | Estudiante | Envía un mensaje y recibe orientación o mensajes motivacionales. |
| CU-03 | Realizar actividades de liderazgo | Estudiante | Accede a actividades o ejercicios para fortalecer liderazgo. |
| CU-04 | Consultar progreso | Estudiante | Revisa rendimiento y avances mediante el dashboard. |

# 9. Cierre Semanal / Retrospectiva

| Pregunta | Respuesta del equipo |
| --- | --- |
| ¿Qué logramos esta semana? | Consolidamos las bases técnicas del prototipo: contamos con repositorio GitHub, backend inicial, MongoDB, una interfaz ya desarrollada en código y una base de conocimiento recopilada y trabajada en NotebookLM. Además, definimos el paso siguiente hacia la integración funcional. |
| ¿Qué dificultades encontramos? | La integración entre la interfaz, el backend y el servicio de IA todavía no está completa. También falta definir y preparar la forma técnica de incorporar la base de conocimiento al sistema. |
| ¿Qué aprendimos? | Aprendimos que es necesario avanzar por etapas y validar primero un flujo conversacional mínimo antes de incorporar funcionalidades más complejas. También identificamos la importancia de separar la organización de la base de conocimiento de su futura integración técnica. |
| ¿Qué debemos mejorar? | Mejorar la coordinación de dependencias entre frontend, backend e IA, registrar las evidencias de cada avance en GitHub y mantener una trazabilidad clara de las decisiones técnicas y pedagógicas. |
| ¿Qué haremos la próxima semana? | Continuaremos con la integración del flujo Frontend → Backend → Gemini → Frontend, validaremos el endpoint conversacional, prepararemos la persistencia de interacciones en MongoDB y seguiremos organizando la base de conocimiento para su futura integración. |