LIDERABOT

BITÁCORA DE MONITOREO Y CONTROL

Curso: DDSE3 — 2026-2

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Proyecto | LideraBot |
| Grupo | G1 |
| Repositorio GitHub | Enlace al repositorio (conservar enlace registrado) |
| Periodo | 2026-2 |
| Fecha de inicio de la bitácora | [14/08/2026] |
| Sprint actual | Fase inicial de prototipado |

Documento de trabajo — actualización continua del equipo

# 1. Estructura del Equipo y Roles Scrum

El equipo de LideraBot trabajará bajo el marco de trabajo Scrum. Los roles operativos podrán variar según las necesidades del Sprint y las tareas del proyecto. La función de líder será permanente y estará a cargo de José Arrieta.

| Integrante | Rol base | Responsabilidad principal | Rol variable según necesidad |
| --- | --- | --- | --- |
| José Arrieta | Líder / Scrum | Coordinación general, seguimiento y articulación del equipo. | No aplica: líder permanente. |
| Elías Vélez | Backend | Desarrollo de servicios, lógica del sistema y conexión con datos/IA. | Apoyo técnico, pruebas o integración. |
| Yesid Ávila | Frontend | Desarrollo de interfaces y conexión con el backend. | Apoyo en integración y pruebas. |
| Jesús Romero | Documentación | Documentación técnica, metodológica y seguimiento de evidencias. | Apoyo en pruebas, análisis y organización. |
| David Tavera | Diseño de interfaz | Diseño UI/UX y definición visual de la experiencia. | Apoyo en frontend, prototipado y pruebas de usabilidad. |

## 1.1 Principio de roles variables

- El rol base identifica la responsabilidad principal de cada integrante.

- Las tareas podrán reasignarse durante un Sprint cuando el proyecto lo requiera.

- Los cambios de responsabilidad deberán registrarse en la bitácora.

- José Arrieta mantiene de forma permanente el rol de líder del equipo.

- La asignación de tareas debe priorizar el cumplimiento del objetivo del Sprint y la colaboración.

## 1.2 Horarios y datos de contacto

| Integrante | Horario de reunión individual | GitHub User | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| José Arrieta | [Por definir] | jose22092 |  |
| Elias Velez | [Por definir] | evelezfajardo08 |  |
| Yesid Avila | [Por definir] | yesid4n |  |
| Jesus Romero | [Por definir] | jromeroorozco-boop |  |
| David Tavera | [Por definir] | TaveraDavid1108 |  |

# 2. Avances del Sprint / Semana Actual

Esta sección se actualiza durante cada Sprint para registrar entregables, avances, evidencias y estado de las actividades.

## 2.1 Datos del Sprint

| Elemento | Registro |
| --- | --- |
| Sprint | fase inicial de prototipado |
| Fecha de inicio | [17/08/2026] |
| Fecha de cierre | 27/08/2026 |
| Objetivo del Sprint | [Preparar las bases documentales, visuales y técnicas necesarias para iniciar el desarrollo funcional del prototipo de LideraBot. ] |
| Responsable de seguimiento | José Arrieta |
| Estado general | En progreso |

## 2.2 Entregables y tareas

| Estado | Actividad / Entregable | Responsable | Fecha | Evidencia / Enlace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - COMPLETADO | Definición de estructura inicial del conocimiento del chatbot | Jesus Romero | 27/08/2026 | Carpeta/documento de fuentes |
| - COMPLETADO - COMPLETADO | - Verificación de conexión Backend ↔ MongoDB - Investigación de integración de IA con backend existente | Elías Vélez | 27/08/2026 | Evidencia del servidor Documentacion_Integracion_IA_LideraBot.pdf. |
| - PENDIENTE - PENDIENTE | - Diseño de logo de LideraBot - Diseño de iconos y pestañas. | David Tavera | 27/08/2026 | Enlace/imagen |
| PENDIENTE | Preparación del frontend para consumo de API Estructuración inicial del frontend | Yesid Avila | 27/08/2026 | Commit |
| PENDIENTE | Coordinación y seguimiento del Sprint | Jose Arrieta | 27/08/2026 | Bitácora |

## 2.3 Evidencia de Ingeniería de Prompts

| Elemento | Registro |
| --- | --- |
| Prompt utilizado | ## Diseño del flujo conversacional y recomendaciones adaptativas ### [ROL] Actúa como un experto en: - Arquitectura de software educativo. - Inteligencia artificial aplicada a la educación. - Ingeniería de prompts. - Diseño instruccional. - Sistemas conversacionales. - Diseño de sistemas de recomendación adaptativa. - Desarrollo de asistentes virtuales educativos. Tu función es asesorar técnicamente el desarrollo de LideraBot, manteniendo siempre un equilibrio entre los requerimientos pedagógicos y la viabilidad técnica del prototipo. ### [OBJETIVO] Diseñar el flujo conversacional y la lógica de análisis y recomendación de LideraBot para que el asistente pueda: - Comprender las necesidades expresadas por el estudiante durante una conversación. - Identificar posibles dificultades relacionadas con: - Liderazgo. - Comunicación. - Toma de decisiones. - Trabajo en equipo. - Resolución de conflictos. - Proporcionar retroalimentación empática y motivacional. - Recomendar actividades educativas relacionadas con la necesidad identificada. - Registrar información relevante para el seguimiento del progreso del estudiante. - Mantener coherencia con el contexto de conversaciones anteriores cuando exista información disponible. ### [CONTEXTO DEL PROYECTO] LideraBot es un software educativo interactivo dirigido a estudiantes universitarios. Su propósito es fortalecer habilidades de: - Liderazgo. - Comunicación. - Toma de decisiones. El sistema utiliza un asistente virtual basado en inteligencia artificial que puede interactuar con el estudiante mediante texto o voz. El proyecto utiliza la metodología Scrum y actualmente se encuentra en una etapa inicial de desarrollo del prototipo. El estado técnico actual contempla: - Un repositorio GitHub. - Un backend/servidor inicial. - Una base de datos MongoDB. - Una maqueta básica de la interfaz. - Diseño inicial de la experiencia de usuario. - Investigación sobre la integración del servicio de inteligencia artificial. Todavía no existe una interfaz frontend completamente funcional ni una integración definitiva entre frontend, backend, MongoDB y el modelo de IA. La arquitectura futura deberá permitir una comunicación similar a: Estudiante ↓ Frontend ↓ Backend / API ↓ Motor de IA ↓ Análisis de la interacción ↓ Motor de recomendación ↓ Actividad recomendada ↓ Registro del progreso ↓ MongoDB ### [PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO] LideraBot debe comportarse como un asistente educativo y no únicamente como un chatbot general. Sus respuestas deben ser: - Claras. - Empáticas. - Motivacionales. - Educativas. - Contextualizadas. - Orientadas a la acción. - Adecuadas para estudiantes universitarios. La IA no debe diagnosticar condiciones psicológicas ni realizar evaluaciones clínicas. Cuando identifique una dificultad, debe expresarla como una posible área de mejora y no como una afirmación absoluta. Ejemplo: "Por lo que describes, parece que podrías fortalecer tu comunicación asertiva." En lugar de: "Tienes problemas graves de comunicación." ### [ACCIÓN] Desarrolla el análisis en las siguientes etapas: #### 1. Construcción del diálogo Redacta un ejemplo de diálogo de 4 turnos entre un estudiante y LideraBot. El diálogo debe presentar una situación académica realista relacionada con una dificultad de trabajo en equipo. La conversación debe permitir observar progresivamente la necesidad del estudiante. Utiliza la siguiente estructura: TurnoActorMensajeInformación relevante detectada. 1; Estudiante; ...; .... 2; LideraBot; ...; .... 3; Estudiante; ...; .... 4; LideraBot; ...; .... #### 2. Identificación de la necesidad Después del diálogo, identifica: - Problema principal. - Competencia relacionada. - Indicadores encontrados en el diálogo. - Nivel estimado de necesidad: bajo, medio o alto. - Información que debería almacenarse para el seguimiento. No inventes información que no esté presente en el diálogo. #### 3. Análisis del módulo NLP Explica cómo un módulo de procesamiento de lenguaje natural podría analizar el mensaje del estudiante. Considera: - Intención. - Palabras clave. - Contexto. - Emociones expresadas, cuando sea técnicamente viable. - Competencia relacionada. - Posible dificultad. - Nivel de confianza de la clasificación. Presenta un ejemplo: { "intencion": "...", "competencia": "...", "necesidad": "...", "nivel": "...", "confianza": 0.0 } El valor de confianza debe presentarse como una estimación conceptual del sistema y no como una medición científica. #### 4. Motor de recomendación adaptativa Diseña una regla sencilla que permita transformar el análisis anterior en una recomendación. Utiliza una estructura similar a: SI competencia = "comunicación" Y necesidad = "comunicación asertiva" Y nivel = "medio" ENTONCES recomendar actividad = "Comunicación asertiva en equipos" Explica por qué la actividad es adecuada para la necesidad detectada. #### 5. Actividad recomendada Diseña una actividad educativa breve que incluya: - Nombre. - Objetivo. - Competencia trabajada. - Situación planteada. - Instrucciones. - Respuesta esperada. - Forma básica de evaluación. - Retroalimentación que podría generar LideraBot. La actividad debe poder implementarse posteriormente como una funcionalidad del software. #### 6. Registro para MongoDB Propón qué información debería almacenarse después de la interacción. Utiliza una estructura conceptual similar a: { "userId": "...", "conversationId": "...", "competency": "...", "detectedNeed": "...", "confidence": 0.0, "recommendedActivity": "...", "timestamp": "..." } No es necesario proporcionar código de conexión a MongoDB salvo que sea solicitado. #### 7. Flujo técnico completo Representa el flujo mediante un diagrama Markdown: Mensaje del estudiante ↓ API / Backend ↓ Módulo NLP ↓ Identificación de competencia ↓ Identificación de necesidad ↓ Motor de recomendación ↓ Actividad recomendada ↓ Respuesta de LideraBot ↓ Registro en MongoDB Explica brevemente qué función cumple cada componente. ### [RESTRICCIONES] - No asumir que LideraBot ya tiene funcionalidades que todavía no han sido implementadas. - Diferenciar claramente entre funcionalidades existentes y funcionalidades propuestas. - No presentar el sistema como terminado. - No inventar tecnologías que el equipo no haya confirmado. - No asumir que MongoDB será necesariamente la única base de datos futura. - Priorizar soluciones simples que puedan implementarse en un prototipo académico. - Evitar arquitecturas innecesariamente complejas. - Mantener la propuesta compatible con una arquitectura Backend + Frontend + MongoDB + servicio de IA. - Las recomendaciones deben tener finalidad educativa. - No realizar diagnósticos psicológicos. - Explicar cualquier concepto técnico complejo con lenguaje comprensible para estudiantes de informática. - Cuando se proponga una tecnología, explicar brevemente para qué se utilizaría. ### [SALIDA] Genera un documento Markdown con la siguiente estructura: # Diseño Conversacional y Recomendación Adaptativa — LideraBot ## 1. Objetivo ## 2. Diálogo de ejemplo ## 3. Análisis de la necesidad ## 4. Análisis del módulo NLP ## 5. Lógica del motor de recomendación ## 6. Actividad recomendada ## 7. Datos a registrar en MongoDB ## 8. Flujo técnico de integración ## 9. Consideraciones para el prototipo ## 10. Próximos pasos de implementación La respuesta debe diferenciar explícitamente: - Estado actual: lo que el equipo ya tiene. - Propuesta: lo que debería implementarse. - Siguiente paso: qué debería desarrollar el equipo después. |
| Metodología | SCRUM |
| Herramienta IA | CHAT GPT |
| Objetivo del prompt | Diseñar un flujo conversacional inicial que permita a LideraBot identificar una posible dificultad del estudiante relacionada con el trabajo en equipo y, a partir de ella, orientar una actividad educativa adaptativa. Para este ejemplo se trabajará la competencia de comunicación, específicamente la comunicación asertiva en equipos. |
| Resultado obtenido | Para este ejemplo se trabajará la competencia de comunicación, específicamente la comunicación asertiva en equipos. ### Estado actual LideraBot se encuentra en una etapa inicial de prototipado. El equipo cuenta con un repositorio en GitHub, un backend/servidor inicial, MongoDB y una maqueta básica de la interfaz. La integración definitiva entre frontend, backend, MongoDB y el servicio de IA aún está pendiente. ### Propuesta Implementar progresivamente un flujo en el que la conversación sea analizada para identificar la competencia que requiere fortalecimiento y generar una recomendación educativa. ### Siguiente paso Implementar primero una prueba sencilla de comunicación entre frontend → backend → servicio de IA, antes de construir un sistema adaptativo más complejo. ## 2. Diálogo de ejemplo Situación: un estudiante tiene dificultades para comunicarse con los integrantes de su equipo durante un proyecto académico. Turno; Actor; Mensaje; Información relevante detectada. 1; Estudiante; "Estoy teniendo problemas con mi grupo porque siento que no escuchan mis ideas para el proyecto."; Posible dificultad de comunicación dentro del equipo.. 2; LideraBot; "Entiendo. Trabajar en equipo puede ser difícil cuando sentimos que nuestras ideas no son escuchadas. ¿Qué haces normalmente cuando quieres proponer una idea al grupo?"; LideraBot busca ampliar el contexto antes de realizar una recomendación.. 3; Estudiante; "Normalmente intento explicar mi propuesta, pero cuando alguien no está de acuerdo prefiero dejar de discutir y aceptar lo que diga el grupo."; Se observa una posible oportunidad de mejora en comunicación asertiva y expresión de ideas.. 4; LideraBot; "Por lo que describes, podrías fortalecer tu comunicación asertiva. Te propongo una actividad breve en la que practicarás cómo expresar una idea, escuchar una opinión diferente y responder buscando un acuerdo con tu equipo."; Identificación de una posible área de mejora y recomendación de actividad.. ## 3. Análisis de la necesidad ### Problema principal El estudiante presenta una posible dificultad para expresar y defender sus ideas dentro de un equipo cuando existen opiniones diferentes. ### Competencia relacionada Comunicación, específicamente: Comunicación asertiva en equipos. ### Indicadores encontrados A partir exclusivamente del diálogo: - El estudiante considera que sus ideas no son escuchadas. - Intenta explicar sus propuestas. - Cuando alguien no está de acuerdo, prefiere dejar de discutir. - Finalmente acepta la decisión del grupo. Estos indicadores permiten plantear una posible área de mejora, pero no constituyen un diagnóstico. ### Nivel estimado Medio. La estimación es conceptual para el prototipo y se basa únicamente en la información disponible en la conversación. ### Información para seguimiento Podría almacenarse: - Competencia identificada. - Necesidad detectada. - Nivel estimado. - Actividad recomendada. - Identificador del usuario. - Identificador de la conversación. - Fecha y hora. - Resultado de la actividad posteriormente realizada. ## 4. Análisis del módulo NLP El módulo NLP podría analizar cada mensaje del estudiante para identificar información útil para el sistema. En este ejemplo: { "intencion": "buscar orientación sobre una dificultad en equipo", "competencia": "comunicación", "necesidad": "comunicación asertiva", "nivel": "medio", "confianza": 0.82 } ### ¿Cómo funciona? Mensaje del estudiante ↓ Procesamiento del texto ↓ Identificación de intención ↓ Análisis del contexto ↓ Clasificación de competencia ↓ Identificación de posible necesidad ↓ Estimación conceptual del nivel Por ejemplo, expresiones como: - "no escuchan mis ideas" - "cuando alguien no está de acuerdo" - "prefiero dejar de discutir" - "aceptar lo que diga el grupo" aportan contexto para considerar que existe una posible necesidad relacionada con la comunicación asertiva. ### Estado actual Este análisis corresponde a la lógica propuesta para LideraBot. El proyecto todavía no cuenta con este módulo implementado. ## 5. Lógica del motor de recomendación Una primera versión del motor puede utilizar reglas sencillas. SI competencia = "comunicación" Y necesidad = "comunicación asertiva" Y nivel = "medio" ENTONCES recomendar actividad = "Comunicación asertiva en equipos" ### Flujo conceptual Necesidad detectada ↓ Competencia: Comunicación ↓ Necesidad: Comunicación asertiva ↓ Nivel: Medio ↓ Buscar actividad compatible ↓ "Comunicación asertiva en equipos" ### ¿Por qué esta actividad? Porque responde directamente a la dificultad identificada en el diálogo: el estudiante necesita practicar cómo expresar sus ideas, responder ante opiniones diferentes y participar en la construcción de acuerdos. Esta aproximación también permite que el prototipo comience con reglas sencillas antes de implementar un sistema de recomendación más sofisticado. ## 6. Actividad recomendada ### Nombre Comunicación asertiva en equipos ### Objetivo Fortalecer la capacidad del estudiante para expresar una propuesta, escuchar opiniones diferentes y construir acuerdos dentro de un equipo académico. ### Competencia Comunicación. ### Situación Tu equipo debe decidir cómo presentar un proyecto universitario. Tienes una propuesta diferente a la de tus compañeros, pero algunos integrantes no están de acuerdo. ### Instrucciones El estudiante debe responder: - ¿Cómo presentarías tu propuesta al equipo? - ¿Cómo responderías si un compañero no está de acuerdo? - ¿Qué harías para buscar un punto de encuentro entre las propuestas? ### Respuesta esperada No debería existir necesariamente una única respuesta correcta. El sistema puede valorar elementos como: - Expresión clara de las ideas. - Respeto por las opiniones de los demás. - Capacidad de escuchar. - Argumentación. - Búsqueda de acuerdos. ### Evaluación básica Podría utilizarse una escala conceptual: Criterio; Bajo; Medio; Alto. Expresa su idea claramente; ☐; ☐; ☐. Escucha otras opiniones; ☐; ☐; ☐. Argumenta su posición; ☐; ☐; ☐. Busca acuerdos; ☐; ☐; ☐. ### Retroalimentación Ejemplo: "Tu respuesta muestra que puedes expresar tu propuesta de manera clara. Para fortalecer tu comunicación asertiva, intenta incorporar también la opinión de tus compañeros y buscar elementos en común antes de tomar una decisión." ## 7. Datos a registrar en MongoDB Una estructura conceptual inicial podría ser: { "userId": "...", "conversationId": "...", "competency": "comunicación", "detectedNeed": "comunicación asertiva", "level": "medio", "confidence": 0.82, "recommendedActivity": "comunicación asertiva en equipos", "timestamp": "..." } Posteriormente podría ampliarse para registrar el resultado de la actividad: { "activityId": "...", "activityScore": 0, "feedback": "...", "completedAt": "..." } ### Estado actual MongoDB ya forma parte del entorno técnico disponible, pero esta estructura representa una propuesta de datos para la funcionalidad adaptativa y no debe asumirse como un esquema ya implementado. ## 8. Flujo técnico de integración Mensaje del estudiante ↓ Frontend ↓ API / Backend ↓ Módulo NLP / IA ↓ Identificación de competencia ↓ Identificación de necesidad ↓ Motor de recomendación ↓ Actividad recomendada ↓ Respuesta de LideraBot ↓ Registro del resultado ↓ MongoDB ### Función de cada componente Frontend Presenta el chat y permite al estudiante escribir o posteriormente enviar mensajes mediante voz. Backend / API Recibe las solicitudes del frontend y coordina la comunicación con los servicios necesarios. Motor de IA / NLP Procesa el lenguaje del estudiante y ayuda a identificar intención, contexto y posibles áreas de mejora. Motor de recomendación Relaciona la necesidad identificada con una actividad educativa disponible. MongoDB Almacena información necesaria para mantener el historial y realizar seguimiento del progreso. ## 9. Consideraciones para el prototipo ### Estado actual El equipo tiene: GitHub ↓ Servidor / Backend inicial ↓ MongoDB + Maqueta básica de interfaz Todavía falta conectar los componentes. ### Propuesta Para el primer prototipo funcional se recomienda no implementar inmediatamente toda la lógica adaptativa. Primero construir un flujo mínimo: Frontend ↓ POST /api/chat ↓ Backend ↓ Servicio de IA ↓ Respuesta ↓ Frontend Después incorporar: Respuesta de IA ↓ Identificación de competencia ↓ Necesidad ↓ Recomendación ↓ MongoDB Esto permite al equipo validar cada componente individualmente y evitar una arquitectura demasiado compleja para la primera versión. ## 10. Próximos pasos de implementación ### Prioridad 1 — Backend Elias Velez - Revisar la estructura actual del servidor. - Verificar la conexión con MongoDB. - Crear el endpoint inicial /api/chat. - Investigar e implementar la comunicación con el servicio de IA. - Mantener las credenciales mediante variables de entorno. ### Prioridad 2 — Frontend Yesid Avila - Convertir la maqueta básica en una interfaz funcional. - Construir el componente de chat. - Crear campo de entrada y botón de envío. - Preparar la comunicación con /api/chat. ### Prioridad 3 — Diseño David Tavera - Finalizar logo. - Definir iconografía. - Diseñar pestañas. - Establecer colores y tipografías. - Crear componentes visuales reutilizables para orientar el desarrollo frontend. ### Prioridad 4 — Base de conocimiento Jesus Romero - Seleccionar fuentes académicas. - Clasificarlas por competencia. - Registrar autor, año, fuente y temática. - Preparar los documentos para su futura utilización como base de conocimiento. ### Prioridad 5 — Coordinación José Arrieta — Líder - Supervisar el Sprint. - Coordinar dependencias entre las actividades. - Verificar avances. - Definir prioridades. - Integrar los resultados de diseño, documentación, frontend y backend. - Mantener actualizado el estado del proyecto. ### 🎯 Incremento esperado al finalizar esta etapa El objetivo no debería ser decir "LideraBot ya está terminado", sino llegar a una primera prueba de concepto: LIDERABOT │ ┌───────┴───────┐ ↓ ↓ INTERFAZ BACKEND │ │ │ ├── MongoDB ✓ │ │ │ └── IA ← en integración │ └──────► CHAT FUNCIONAL Y a partir de ahí evolucionar hacia: Conversación ↓ Análisis IA ↓ Competencia ↓ Necesidad ↓ Actividad adaptativa ↓ Resultado ↓ Progreso del estudiante |
| Evidencia | Evidencia/documentación generada; enlace específico pendiente de consolidar. |

# 3. Cuellos de Botella y Apoyo Requerido

| Fecha | Riesgo / Bloqueo | Impacto | Responsable | Acción propuesta | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pendiente de registrar | No se registró un segundo bloqueo en la bitácora actual. | — | — | Continuar el seguimiento y registrar cualquier nuevo bloqueo. | Cerrado |
| Pendiente de registrar | No se registró un tercer bloqueo en la bitácora actual. | — | — | Continuar el seguimiento y registrar cualquier nuevo bloqueo. | Cerrado |
| [Fecha] | [Descripción] | [Bajo/Medio/Alto] | [Nombre] | [Acción] | [Abierto/Cerrado] |

## 3.1 Ayuda requerida del docente

- [X] Duda conceptual para clase presencial: ¿Cómo integrar las bases de datos y conocimientos del proyecto?, ¿qué plataforma o estrategia conviene utilizar para organizar las fuentes académicas?, ¿cómo convertir esas fuentes en una base de conocimiento que posteriormente pueda ser utilizada por LideraBot sin asumir una integración que todavía no está implementada?

- [X] Duda técnica: ¿Cómo realizar de forma gradual la integración entre frontend, backend, servicio de IA y MongoDB?, ¿cómo estructurar el flujo de /api/chat y qué información conviene enviar y recibir para que posteriormente pueda incorporarse el análisis de competencia, necesidad y recomendación?

- [X] Duda metodológica / Scrum: ¿Cómo dividir las tareas de integración en Sprints pequeños y medibles?, ¿cómo registrar correctamente los cambios de responsabilidad, evidencias, bloqueos y criterios de finalización de cada actividad sin presentar el prototipo como terminado?

- [X] Duda pedagógica: ¿Cómo definir actividades y criterios de evaluación que realmente permitan fortalecer liderazgo, comunicación y toma de decisiones?, ¿cómo hacer que las recomendaciones sean educativas y adaptativas sin convertirlas en diagnósticos psicológicos?

- [X] Otro: ¿Cómo seleccionar, organizar y citar adecuadamente las fuentes académicas en español e inglés que sustentarán científicamente LideraBot y cómo mantener trazabilidad entre cada fuente, la competencia que aborda y su posible utilización en la base de conocimiento?

# 4. Registro de Reuniones y Seguimiento

| Fecha | Tipo | Participantes | Temas tratados | Acuerdos | Responsable | Próximo paso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No registrado en la bitácora actual | No registrado | Equipo LideraBot | No registrado en la bitácora actual | No registrado en la bitácora actual | José Arrieta | Registrar las reuniones y acuerdos de la siguiente semana. |
| No registrado en la bitácora actual | No registrado | Equipo LideraBot | No registrado en la bitácora actual | No registrado en la bitácora actual | José Arrieta | Registrar las reuniones y acuerdos de la siguiente semana. |
| No registrado en la bitácora actual | No registrado | Equipo LideraBot | No registrado en la bitácora actual | No registrado en la bitácora actual | José Arrieta | Registrar las reuniones y acuerdos de la siguiente semana. |

# 5. Control del Repositorio y Evidencias de Ingeniería

| Fecha | Integrante | Commit / Rama | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No registrado en la bitácora actual | No registrado | No registrado | No se dispone del hash o rama en la información actual. | Pendiente de registrar |
| No registrado en la bitácora actual | No registrado | No registrado | No se dispone del hash o rama en la información actual. | Pendiente de registrar |
| No registrado en la bitácora actual | No registrado | No registrado | No se dispone del hash o rama en la información actual. | Pendiente de registrar |
| No registrado en la bitácora actual | No registrado | No registrado | No se dispone del hash o rama en la información actual. | Pendiente de registrar |

## 5.1 Convención sugerida de ramas

- main — versión estable del proyecto.

- develop — integración de funcionalidades.

- feature/frontend — desarrollo de funcionalidades frontend.

- feature/backend — desarrollo de funcionalidades backend.

- feature/ia — integración o pruebas relacionadas con IA.

- feature/uiux — diseño y ajustes de interfaz.

- docs — documentación del proyecto.

# 6. Tareas Pendientes y Próximos Pasos

| Prioridad | Tarea | Responsable | Fecha límite | Dependencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Revisar la estructura actual del servidor y crear/probar el endpoint inicial /api/chat. | Elías Vélez | Próxima semana | Servidor/backend y servicio de IA | Pendiente |
| Alta | Preparar el componente funcional de chat y su comunicación con /api/chat. | Yesid Avila | Próxima semana | Endpoint /api/chat | Pendiente |
| Media | Finalizar logo, iconografía, pestañas y lineamientos visuales. | David Tavera | Próxima semana | Definición visual | Pendiente |
| Media | Seleccionar, clasificar y organizar las fuentes académicas por competencia. | Jesus Romero | Próxima semana | Fuentes académicas | Pendiente |
| Baja | Consolidar evidencias, dependencias y estado general del Sprint. | Jose Arrieta | Próxima semana | Avances del equipo | Pendiente |

# 7. Historial de Sprints

| Sprint | Periodo | Objetivo | Incremento esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 17/08/2026–27/08/2026 | Diseño de arquitectura técnica y base de datos | Bases técnicas y documentales iniciales del prototipo. | En progreso |
| Sprint 2 | Por definir | Desarrollo de la interfaz conversacional (chat/voz) | Interfaz conversacional funcional (chat/voz), según alcance definido. | Pendiente |
| Sprint 3 | Por definir | Integración backend, frontend e IA + pruebas | Integración inicial backend, frontend e IA y pruebas. | Pendiente |
| Sprint 4 | Por definir | Evaluación educativa, validación y despliegue | Validación educativa, evaluación y despliegue. | Pendiente |
| Sprint 5 | Por definir | Documentación final, ajustes y entrega | Documentación final, ajustes y entrega. | Pendiente |

# 8. Alcance Funcional del Prototipo

- Interacción del estudiante mediante chat.

- Retroalimentación empática y motivacional.

- Cuestionarios de autoevaluación.

- Ejercicios prácticos sobre toma de decisiones.

- Registro y análisis del progreso.

- Dashboard del estudiante con indicadores de progreso.

- Historial de actividades.

- Recomendaciones personalizadas.

- Integración progresiva del motor de IA.

## 8.1 Casos de uso base

| Código | Caso de uso | Actor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| CU-01 | Iniciar interacción | Estudiante | Ingresa al sistema y abre el chat. |
| CU-02 | Recibir retroalimentación motivacional | Estudiante | Envía un mensaje y recibe orientación o mensajes motivacionales. |
| CU-03 | Realizar actividades de liderazgo | Estudiante | Accede a actividades o ejercicios para fortalecer liderazgo. |
| CU-04 | Consultar progreso | Estudiante | Revisa rendimiento y avances mediante el dashboard. |

# 9. Cierre Semanal / Retrospectiva

| Pregunta | Respuesta del equipo |
| --- | --- |
| ¿Qué logramos esta semana? | Se avanzó en la estructura inicial del conocimiento del chatbot, se verificó la conexión Backend ↔ MongoDB y se investigó la integración de IA con el backend. También se definió una propuesta inicial de flujo conversacional, análisis NLP, recomendación adaptativa y registro en MongoDB. |
| ¿Qué dificultades encontramos? | La incorporación de bases de conocimiento para alimentar el bot continúa abierta. También siguen pendientes el diseño de algunos elementos visuales, la preparación funcional del frontend y la integración definitiva entre frontend, backend, MongoDB y el servicio de IA. |
| ¿Qué aprendimos? | Se precisó la diferencia entre el estado actual y las funcionalidades propuestas. Además, se identificó que conviene validar primero un flujo mínimo frontend → backend → servicio de IA antes de implementar una lógica adaptativa más compleja. |
| ¿Qué debemos mejorar? | Definir con mayor precisión la estrategia para incorporar las fuentes académicas al conocimiento del bot, documentar las decisiones técnicas, registrar las evidencias de GitHub y coordinar las dependencias entre frontend, backend, diseño y documentación. |
| ¿Qué haremos la próxima semana? | Priorizar la prueba de comunicación frontend → backend → servicio de IA, avanzar en la interfaz de chat, continuar la selección y organización de fuentes académicas y definir el procedimiento para incorporar la base de conocimiento. |